## Slide 2: آشنایی با مفاد قراردادهای خدمات نقشه برداری

## Slide 3
قرارداد
موافقت نامه
شرایط عمومی پیمان
پیوست ها

## Slide 4: معرفی و توضیح موافقت نامه قراردادهای خدمات نقشه برداری
موافقت نامه قراردادهای خدمات نقشه برداری مشتمل بر 7 ماده می باشد.
ماده 1: موضوع قرارداد ماده 2:اسناد و مدارک
ماده3: مدت ماده 4: حق الزحمه
ماده 5: تعهدات طرفین قرارداد ماده 6: نشانی
ماده 7: شمار نسخ قرارداد

## Slide 5: معرفی و توضیح شرایط عمومی پیمان های خدمات نقشه برداری
شرایط عمومی پیمان های خدمات نقشه برداری مشتمل بر 37 ماده می باشد:

## Slide 6: پیوست 1 قرارداد: شرح موضوع قرارداد
تهیه نقشه توپوگرافی
تهیه نقشه کاداستر
تهیه نقشه شهری به روش فتوگرامتری
تهیه نقشه هیدروگرافی
طراحی، ساخت پیلار و مشاهدات مرحله ای میکروژئودزی (رفتار سنجی ژئودتیک)

## Slide 7: پیوست2 قرارداد: شرح خدمات موضوع قرارداد (مهمترین بخش) و معرفی دستورالعمل ها و استانداردهای مربوطه
شرح کامل خدمات موضوع قرارداد با جزئیات و اشاره به دستورالعمل ها مربوطه

## Slide 8: پیوست 3 قرارداد: محاسبه حق الزحمه و نحوه پرداخت آن
نحوه محاسبه حق‌الزحمه قرارداد به تفكيك قسمت ها و مراحل آن، تعداد و مبلغ اقساط حق‌الزحمه در پيوست 3 تعيين مي‌گردد.

## Slide 9: پیوست 4 قرارداد: مدت زمان قرارداد بر اساس ساختار شکست
ساختار شکست کار ساختار شکست زمان

## Slide 10: پیوست5 قرارداد: شرایط خصوصی پیمان

## Slide 11: پیوست6 قرارداد: معرفی افراد کلیدی
در این پیوست نفرات شاخص و مرتبط با این پروژه بهمراه سابقه کار، تخصص و سمت معرفی می گردند

## Slide 12: پیوست7 قرارداد: معرفی محدوده انجام کار
محدوده پروژه بر اساس مختصات، نمایش بر روی نقشه های کوچک مقیاس یا گوگل ارث آورده می شود.

## Slide 13: معرفی فرآیند ابلاغ قرارداد، دریافت آن و تنظیم نامه اعلام وصول قرارداد و موافقت با انجام نظارت و کنترل فنی آن
بررسی فنی مفاد قرارداد
در صورت مغایرت با تعرفه ها، دستورالعمل ها و استانداردها، اعلام موارد به کارفرما جهت اصلاح
اعلام موافقت با انجام نظارت و کنترل فنی پروژه

## Slide 14: نحوه تایید پرداخت های میانی، تنظیم صورت وضعیت نهایی و تنظیم صورت حساب خدمات سازمان
درخواست تائید پیشرفت کار
بررسی مدارک و مستندات ارسالی و تعیین درصد مورد تائید
اعلام تائید پرداخت درصدی به کارفرما
طبقه بندی و بررسی صورت وضعیت نهایی با مفاد قرارداد
صدور تائیدیه اعلام هزینه قطعی به کارفرما
محاسبه و ارائه صورت حساب حق النظاره به کارفرما

## Slide 15: با تشکر از حوصله و توجه شما
مجید خاکساران خوش
مرداد ماه 1403
majid_khaksaran@yahoo.com
www.ncc.gov.ir